中国科学院深圳先进技术研究院先导项目

数据库系统Portal研发项目

附件三．工程实施进度

荣联科技集团股份有限公司

2021年12月

目  录

1	工程实施详细步骤	3

2	工程进度	4

2.1	工程进度安排	4

3	软件研发团队情况	7

3.1	工程人员安排	7

4	项目实施过程提交物	8

# 工程实施详细步骤

根据我司CMMI管理体系执行情况，我们对中国科学院深圳先进技术研究院数据库系统Portal研发项目计划按以下步骤实施：

| 序号 | 任务名称 | 关键工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目启动 | 客户确认需求、项目参与人员 |
| 2 | 编码与集成 | 开发命令行工具软件并与集群调度系统集成 |
| 3 | 系统测试 | 功能测试 |
| 4 | 云平台安装部署完成，项目终验 | 部署升级，客户UAT通过 |

# 工程进度

## 工程进度安排

| 产品设计阶段：2022-01-01--2022-01-20 |
| --- |
| 功能模块 | 负责人 |
| 数据可视化产品设计 | 张立娟 |
| UI设计 | 薛琦 |
| 开发阶段：2022-01-20--2022-03-31 |
| 主模块 | 子模块 | 前端开发 责任人 | 服务端开发责任人 | 备注 |
| 基础功能 | 注册 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 权限控制 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 登录 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | （首页）数据库类型统计展示 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | （首页）数据统计信息展示 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
| 数据库检索 | 个人信息全景信息检索 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 临床医疗健康信息数据库信息检索 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 基因组数据库信息检索 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 代谢组数据库信息检索 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 转录组数据库信息检索 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 历史就诊基本信息检索 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 手术基本信息检索 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
| 数据库统计 | 个人全景统计展示 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 临床医疗健康信息数据统计展示 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 基因组数据统计展示 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 代谢组学数据统计展示 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
|  | 转录组数据统计展示 | 关彦彬 | 欧阳聆文 |  |
| 数据文件解析导入 | 人基本信息csv文本数据解析提取导入 |  | 欧阳聆文 |  |
|  | 基因组信息csv文本数据解析提取导入 |  | 欧阳聆文 |  |
|  | 样本分布基本信息csv文本数据解析提取导入 |  | 欧阳聆文 |  |
|  | 代谢组基本信息csv文本数据解析提取导入 |  | 欧阳聆文 |  |
|  | 转录组基本信息csv文本数据解析提取导入 |  | 欧阳聆文 |  |
|  | 健康基本信息csv文本数据解析提取导入 |  | 欧阳聆文 |  |
|  | 就诊基本信息csv文本数据解析提取导入 |  | 欧阳聆文 |  |
|  | 手术基本信息csv文本数据解析提取导入 |  | 欧阳聆文 |  |
| 测试阶段：2022-04-01--2022-04-20 |
| 功能模块 | 测试内容 | 负责人 |
| 系统测试 | 功能测试，性能测试，UAT测试 | 杨海生 |  |
| 上线阶段：2022-04-21--2022-04-30 |
|  | 上线内容 | 负责人 |
| 环境准备 | 数据库可视化系统 | 徐象 |  |
| 上线 | 4月30上线 | 徐象 |  |

# 软件研发团队情况

## 工程人员安排

| 产品经理/项目经理（1人） |
| --- |
|  | 张立娟 | 资深产品经理，从事需求产品设计10年以上 |
| UI设计 |
| 1 | 薛琦 | UI设计，交互体验设计 |
| 前端开发（2人） |
|  | 关彦斌 | 资深工程师 |
| 接口服务端开发（2人） |
| 1 | 欧阳聆文 | 资深工程师，从事Java开发10年以上 |
| 测试工程师（1人） |
| 1 | 杨海生 | 资深测试工程师，负责测试、保证质量 、安装部署 |
| 运维工程师 |
| 1 | 徐象 | 负责搭建开发环境、测试环境及客户生产环境部署 |

# 项目实施过程提交物

里程碑一（产品设计阶段）： UI设计

里程碑二（编码与集成阶段）：完成项目的功能编码开发及打包成安装包。

里程碑三（系统测试）：提供测试简报，通过系统测试。

里程碑四（项目终验）：部署到客户环境，与客户完成确认，提供用户验收报告。